南昌大学仪器设备维修合同

甲方：南昌大学

乙方：

法定代表人：                  组织机构代码：

丙方（用户）：                 负责人：

甲乙丙方根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，签订本合同，供多方共同恪守。

一、维修内容

经甲乙丙方友好协调，由乙方承接甲方（丙方）某仪器（品牌：，型号：，设备编号：，使用年限：）的维修工作，具体维修范围以附件《维修清单列表》载明的内容为准，超出清单范围的维修需经甲方书面同意，费用另行计算。

二、合同价款

本合同总价款为人民币整（大写）          （￥      .00元），为固定包干价，包括但不限于原厂配件费、上门维修费、安装调试费、税费、差旅费、质保期内服务费等全部费用；因乙方维修失误、配件质量问题导致的二次维修、更换配件等费用，均由乙方自行承担，甲方无需额外支付。本清单单价、总价为固定价，除丙方书面同意新增维修项目外，乙方不得以任何理由（如配件涨价、人工成本增加）调整价款。

三、维修及产品质量要求

1、乙方保证其提供的产品（配件）同时符合国家标准、行业标准并可符合本协议项下产品说明书中所规定的功能和性能等质量标准，若多方就配件质量等问题产生争议时，多方均接受甲方委托的第三方鉴定机构出具的鉴定意见。

2、乙方应在本协议签订后    工作日内完成仪器设备维修工作并申请甲（丙）方验收，以通过验收时间为维修工作完成时间。仪器设备维修、维护完成并经试运行后，运行质量稳定可靠，维修后设备的功能、性能、精度需符合原厂该型号设备的《技术说明书》（版本号：__________）载明的标准，乙方需在验收时提供维修前后的技术参数对比报告（加盖乙方公章）。甲方（丙方）有权随时查询维修状态，乙方不得拒绝。

四、验收标准

1、交付产品的质量应符合相关货物原产品制造厂商匹配的技术手册、产品说明书中载明的技术标准。

2、乙方保证提供给甲（丙）方的产品符合前述约定质量要求且保证是原生产厂商制造的，是全新、未使用过的并完全符合甲（丙）方提出的需求。

3、验收分为预验收和正式验收：（1）预验收：乙方完成维修后，需向甲方（丙方）提交《维修验收申请单》及技术参数报告，甲方（丙方）在收到申请后3个工作日内进行预验收（测试设备基础功能）；（2）正式验收：预验收合格后，甲方（丙方）试运行设备7个工作日，试运行无故障的，甲乙丙方签署《正式验收合格确认书》；试运行出现故障的，视为验收未通过，乙方需重新维修。

4、甲方（丙方）对验收结果有异议的，需在验收期限内（预验收3个工作日内、正式验收7工作日内）以书面形式提出，说明异议理由并附测试记录；乙方需在收到异议后2个工作日内响应，7个自然日内完成整改并重新申请验收。验收后若发现质量问题，乙方需在收到甲（丙）方异议书面通知之日起7个自然日内无偿更换/维修，更换后的配件质保期自再次验收合格之日起重新计算180天，原质保期未届满部分与新质保期叠加计算

五、售后服务

乙方对所维修项目及配件提供   天质保期（自三方正式验收合格之日起算）：（1）质保期内设备出现故障的，乙方需在收到甲方通知后2小时内响应、24小时内上门维修（不可抗力除外）；（2）若故障无法在48小时内修复，乙方需向甲方提供同型号备用设备（或同等性能替代设备）供临时使用，直至原设备修复，备用设备的运输、安装费用由乙方承担；（3）质保期内维修、更换配件均为免费，乙方不得收取任何费用（包括上门费、配件费）。乙方怠于履行售后服务的，甲（丙）方有权单方委托第三方开展售后服务工作，所产生的费用均由乙方承担。

六、付款方式

甲（丙）方在满足下列全部条件后   个工作日内，将全部费用一次性支付给乙方：（1）设备已通过三方正式验收，且试运行7个工作日无故障；（2）甲（丙）方已收到乙方开具的全额、合规的增值税专用发票（发票项目需注明‘维修费及配件费’，税率符合国家规定，发票备注栏注明合同编号）；（3）乙方已提交《维修验收合格确认书》原件。

七、违约责任

1、乙方提供未按照约定提供配件或提供翻新配件的，甲（丙）方有权单方解除合同，乙方需退还已收全部费用，并按合同总价款的30%支付违约金；

2、维修后设备无法达到原厂技术参数标准，经2次整改仍不合格的，甲（丙）方有权解除合同，乙方需退还已收全部费用，赔偿甲方另行委托第三方维修的差价损失（以第三方合同为准），并按合同总价款的20%支付违约金。

3、乙方违反维修期限约定（包括首次维修、质保期维修），每逾期一日，按合同总价款的千分之一（1‰） 支付违约金；逾期达5个工作日的，甲（丙）方有权单方解除合同，乙方需：①退还已收全部费用；②按合同总价款的10%支付违约金；③承担甲（丙）方另行委托第三方维修的全部费用（包括第三方维修费、设备运输费）。

八、其他约定

1、因本合同引起的纠纷，协商不成的，任何一方均有权向南昌大学住所地有管辖权的人民法院（地址：江西省南昌市红谷滩新区学府大道999号）提起诉讼，守约方为维护权益支出的合理费用（包括律师费、诉讼费、保全费、保全保险费用、鉴定费、差旅费）均由违约方承担。

2、合同未尽事宜，由甲乙丙方协商后以书面形式记录并作为本合同的附件。合同附件为合同的有效组成部分，与合同具有同等效力。

3、本合同履行过程中，因下列情形导致的人身损害、财产损失，本合同履行过程中，因下列情形导致的人身损害、财产损失，如甲方不存在任何过错，均由乙方就因此导致的直接损失承担全部责任：均由乙方承担全部责任：（1）乙方工作人员在维修过程中受伤（包括在甲方场地内）；（2）乙方操作失误导致甲方设备损坏、场地污染；（3）乙方提供的配件存在安全隐患导致事故；（4）设备未通过验收前，因乙方保管不善导致设备丢失、损坏。乙方需承担由此产生的赔偿费、维修费、医疗费等全部费用。

4.本合同一式肆份，甲方执壹份，乙方执壹份，丙方执贰份，具有同等法律效力，本合同自甲乙丙三方均签字并加盖公章之日起生效（自然人签字、法人或其他组织盖章并由法定代表人/委托代理人签字）。

（以下无正文）

甲方(盖章)：                        乙方(盖章)：

负责（经办）人：                    法定代表人(委托代理人）：

联系方式：                          联系方式：

日期：                              日期：

丙方(盖章)：

负责（经办）人：

联系方式：

日期：

附件：维修清单列表

| 序号 | 维修内容或材料名称 | 型号规格 | 数量及单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1个 |  |  |
| 2 |  |  | 1个 |  |  |
| 3 |  |  | 1个 |  |  |
| 4 |  |  | 1次 |  |  |
| 5 |  |  | 1次 |  |  |
| 6 |  |  | 1次 |  |  |
| 总计： |  |  |  |  | .00 |